	АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАТОВО
РАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от _____________________  
	
	№_________________________


Об утверждении  муниципальной

программы городского поселения
Кратово «Переселение граждан из

жилищного фонда, признанного непригодным

для проживания на 2014-2018 годы»
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением руководителя администрации городского поселения Кратово № 344/1 от 08.10.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского поселения Кратово Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации»,       
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения Кратово «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 2014-2018 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном информационном вестнике городского поселения Кратово «Земляки» и на официальном интернет портале городского поселения Кратово www.kratovo.net.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Руководитель администрации

городского поселения Кратово                                                        В.Г.Соснин
Махова М.С.  469-42-26
                                                                  Приложение

к Постановлению администрации 
городского поселения Кратово
№___________от___________

Муниципальная программа городского поселения Кратово «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 2014 - 2018 годы»
П А С П О Р Т
	Наименование Программы 


	Муниципальная программа городского поселения Кратово «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на 2014 - 2018 годы» (далее – Программа)



	Основание для разработки 

Программы


	Жилищный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление руководителя администрации городского поселения Кратово № 344/1 от 08.10.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского поселения Кратово Раменского муниципального района Московской области, их формирования и реализации»,

 

	Заказчик Программы
	Администрация городского поселения Кратово Раменского муниципального Московской области 


	
	


	Разработчик
Программы

	Администрация городского поселения Кратово Раменского муниципального района Московской области

	Цель  Программы


	Основной целью Программы является: 

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания.



	Задачи Программы
	Основными задачами Программы  являются:

координация решения финансовых и организационных вопросов расселения ветхих жилых домов городского поселения Кратово;

переселение граждан, проживающих в признанных непригодными для проживания ветхих домах.

	Сроки реализации Программы
	2014-2018 годы


	Исполнители 

Программы
	Администрация городского поселения Кратово Раменского муниципального района Московской области
 привлекаемые организации, независимо от форм собственности, имеющие лицензии на право ведения проектно-изыскательской деятельности, проектно- строительной и другой деятельности, связанной с реализацией Программы.


	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы составит  131179,97 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 100 тыс.руб
2015 год – 28490,74 тыс.руб.
2016 год – 26591,06 тыс.руб.
2017 год – 25387,52 тыс.руб.
2018 год – 50610,65 тыс.руб.
Средства бюджета городского поселения Кратово
Всего –   4100 тыс. руб.

В том числе по годам:

2014 год – 100 тыс. руб.

2015 год – 1000 тыс. руб.

2016 год – 1000 тыс.руб.

2017 год – 1000 тыс.руб.

2018 год – 1000 тыс.руб.

Планируемое привлечение средств:                                              

Всего – 127079,97 тыс.руб.
В том числе по годам:

2014 год –  0
2015 год – 27490,74тыс. руб.

2016 год –  25591,06тыс. руб.

2017 год – 24387,62 тыс. руб.

2018 год – 49610,65 тыс.руб.



	Планируемые  результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации  Программы)
	Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде городского поселения Кратово, признанном непригодным для проживания, благоустроенными жилыми помещениями и ликвидация на территории городского поселения Кратово  жилищного фонда, непригодного для проживания,  общей площадью  2555,4кв.м.
Переселение к 2018 году 132 человека (56 семей) из  жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.


1.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
По состоянию на 01.01.2014 года муниципальный жилищный фонд городского поселения Раменское включает 5 строений с высокой степенью износа общей площадью 2555,4 кв.м., в которых проживает 56 семей с численностью 132 человека (Приложение № 1). 

Данный жилищный  фонд ухудшает внешний облик городского поселения Кратово, сдерживает развитие   инфраструктуры.
Проблема переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, должна решаться программно-целевым методом в связи с необходимостью привлечения большого объёма финансовых ресурсов бюджета городского поселения Кратово и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи

Основной целью Программы является обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания.
Основными задачами Программы  являются:

координация решения финансовых и организационных вопросов расселения ветхих жилых домов городского поселения Кратово;

завершение переселения граждан, проживающих в признанных непригодными для проживания ветхих домах до конца 2018 года.
3. Сроки реализации Программы
Мероприятия Программы будут реализованы в 2014-2018 годах.
4. Перечень мероприятий Программы
В результате изучения состояния жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского поселения Кратово, оценки инвестиционной привлекательности городского поселения Кратово  для жилищного строительства, прогнозируемой конъюнктуры рынка жилья, в соответствии с генеральным планом городского поселения Кратово в рамках Программы будут реализовываться следующие мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания:
- подготовка постановлений администрации городского поселения Кратово о признании непригодными для проживания граждан жилых помещений в домах, подлежащих расселению; 
- использование свободного муниципального жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу;
- поэтапное переселение жильцов и снос жилищного фонда, признанного

 непригодным для проживания (Приложение № 2);
- финансирование мероприятий, направленных на переселение граждан из
  жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут  корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами органов местного  самоуправления городского поселения Кратово.
5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы
Обеспечение 56 семей (132 человека), проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, на территории городского поселения Кратово благоустроенными жилыми помещениями и ликвидация на территории городского поселения Кратово жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, общей площадью 2555,4 кв.м.              (Приложение № 3).
6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы, рассчитан исходя из средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья, утверждённой Министерством регионального развития РФ  от 14.10.2013 г. № 371/ГС по Московской области на четвертый квартал  2013 г. и подлежит корректировке соответственно её изменению. В действующих условиях объём финансирования, составит –131,18  млн. рублей (Приложение № 2), в том числе:

- средства бюджета городского поселения Кратово –   4,1млн. руб.; 

- средства внебюджетных источников – 127,08  млн. руб.

Ежегодно размер средств, выделяемых на реализацию Программы из бюджета городского поселения Кратово, определяется  Решением Совета депутатов городского поселения Кратово «О бюджете городского поселения Раменское» на соответствующий финансовый год.
7. Заказчик Программы
Администрация городского поселения Кратово Раменского муниципального района Московской области. 
8. Разработчик Программы

- Администрация городского поселения Кратово Раменского муниципального района Московской области.

9. Исполнители Программы
Администрация городского поселения Кратово, привлекаемые организации, независимо от форм собственности, имеющие лицензии на правоведения проектно-изыскательской деятельности, проектно- строительной и другой деятельности, связанной с реализацией Программы.
10. Контроль и отчетность реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского поселения Кратово Раменского муниципального района Московской области.

Администрация городского поселения Кратово несет ответственность за реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.

11. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы.
Ежегодно и по итогам завершения программы администрацией городского поселения Кратово Раменского муниципального района Московской области проводится оценка эффективности реализации Программы.

